新北市政府所屬各級學校申請撥款資料彙整表

	新北市○○○國民○學 [ ○○○改善工程]申請撥款資料彙整表 ○○○年○月○日

	項次
	項       目
	金額
	計       算     式
	說        明

	一
	合約金額
	(1) ○○○校舍補強工程
	11,500,000
	(決標金額)
	發包預算金額：12,000,000

保險：16,000
營業稅：545,000

	
	
	(2) 
	
	
	

	二
	委託技術服務費(契約總服務費用)
	706,340
	請詳列計算式(應依各校訂定之服務費用計價方式列算)
範例一：
(建造百分比法第一類)(11,500,000-16,000-545,000)=10,939,000

5,000,000*7%=350,000

(10,939,000-5,000,000)*6%=356,340

350,000+356,340=706,340元

範例二：總包價法(如教育部補助之校舍補強工程有規範採總包價法…)
依服務契約第四條(附件)本案係採總包價法應付總價金為706,340元
	1. 請於本說明欄註明採用之計價方式(如：建造百分比法、總包價法…等)及檢附該服務契約有關服務計價條款(如契約第四條(附件)該頁次)
2. 本項服務費用基本核撥原則為本局原核定之經費概算比例及經費額度內核給(超出部分請自籌)
3. 98年度已先行核定規劃設計費(55%)，並已請撥$350,000元

	三
	學校自行支用部分工程管理費(總額)
	353,170
	請詳列計算式
(11,500,000-16,000-545,000)=10,939,000

5,000,000*3.5%=175,000

(10,939,000-5,000,000)*3%=178,170

175,000+178,170=353,170
	1. 99年度教育局已先行核撥部分工管費×××××元

	四
	地質鑽探費
	
	
	如已發包需附契約書

	五
	空氣污染防制費
	30,674
	請詳列計算式=(直接+間接)*○%
(11,500,000-545,000)*0.28%=30,674
	須與工程設計預算書圖相同

	六
	外管線費
	
	
	檢附台電或自來水公司通知單影本

	七
	公共藝術費
	
	計算式
	

	
	
	
	
	

	八
	合計總經費(=一+二+…+七)
	12,590,184
	
	合計金額不可超過核定預算(超過者，請註明經費來源…如自籌)

	九
	本次申請核撥金額：(100年第2期款30%)
	2,172,055
	本年度應請撥數7,240,184(本次請撥7,240,184*30%=2,172,055元)
	本案經××年××月×日北教環字第×××號函核定補助總經費為$13,000,000元(含教育部補助×××元、教育局補助×××元…)

98年度已先行核定規劃設計費(55%)350,000元，並已請撥$350,000元

99年度核定5,000,000元，已請撥5,000,000元

100年度核定7,650,000元，本案總經費計12,590,184元扣除以前年度已請撥之5,350,000元，本年度應請撥數為7,240,184元。本年度已請撥第1期款(40%)$2,896,074元

	備註
	1、 各學校建築工程採購及財物、勞務採購金額未達新臺幣二百五十萬元者，免送契約書。

2、 學校應備文、製據並檢附以下資料一式兩份（齊左裝訂），以利撥款：

(1) 本撥款資料彙整表。

(2) 原核定預算公文影本及概算表(如有辦理經費變更(調整)者，相關同意變更文件及經費變更(調整)對照表)。

3、 資料未檢附齊全或未詳填，概以退件論。


填表人：　　　  　  主任：　          主（會）計：　　　　   　校長：　
本填寫範例主要精神為清楚表達該工程總經費明細、經費編列及核定情形(請各校依實際情形把握此精神[完整]表達，以供本局審核)





如為分年繼續性經費或教育局分階段核定之經費，請註明本次申撥金額。並於說明欄補充說明總經費分年核定情況及已請撥明細





第八項次之合計總經費：請以該工程「總」經費表達，無須扣除分階段已先行核撥之部分。(分階段已核撥之經費情形請表達於各項次之「說明」欄，如本範例。
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